🛒

ReMarket

Second-hand Marketplace

─────────────────────────────────

TÀI LIỆU YÊU CẦU — NGHIỆP VỤ — KẾ HOẠCH

Fullstack Web Project  |  React + Node.js/Express + Supabase PostgreSQL

Thời gian thực hiện: 1 tháng  |  Cá nhân  |  Năm 3

📋  MỤC LỤC

| # | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan dự án | 3 |
| 2 | Phân tích yêu cầu (Functional & Non-functional) | 4 |
| 3 | Phân tích người dùng & Use Case | 5 |
| 4 | Database Schema (ERD) | 7 |
| 5 | Đặc tả nghiệp vụ từng tính năng | 9 |
| 6 | Luồng xử lý (Flow) từng tính năng | 15 |
| 7 | API Endpoints | 20 |
| 8 | Tech Stack & Kiến trúc hệ thống | 22 |
| 9 | Kế hoạch 4 tuần chi tiết | 23 |
| 10 | Rủi ro & Phương án xử lý | 26 |

1.  TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1 Giới thiệu

ReMarket là nền tảng mua bán đồ cũ trực tuyến dành cho cộng đồng sinh viên và người dùng cá nhân tại Việt Nam. Người dùng có thể đăng bán, tìm kiếm, đặt mua, và nhắn tin trao đổi trực tiếp với nhau mà không qua trung gian.

## 1.2 Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống marketplace hoàn chỉnh với đầy đủ luồng mua bán

- Áp dụng kiến trúc fullstack hiện đại: React SPA + REST API + Supabase

- Tạo nền tảng có thể mở rộng tính năng về sau (AI gợi ý giá, escrow, v.v.)

- Đạt chất lượng đủ để showcase trong portfolio cá nhân

## 1.3 Phạm vi (Scope)

| ✅ Trong Scope (phải làm) | ❌ Ngoài Scope (có thể mở rộng) |
| --- | --- |
| Auth: Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ | Thanh toán online (MoMo, VNPay) |
| Đăng, sửa, xóa sản phẩm | Chat video/audio call |
| Tìm kiếm & lọc sản phẩm | AI định giá tự động |
| Hệ thống đặt mua / đặt cọc | Ứng dụng mobile native |
| Nhắn tin real-time (chat) | Multi-language |
| Đánh giá người bán | Tích hợp bản đồ giao hàng |
| Quản lý đơn hàng |  |
| Admin dashboard cơ bản |  |

2.  PHÂN TÍCH YÊU CẦU

## 2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

### FR-01: Quản lý tài khoản

- Đăng ký bằng email + mật khẩu hoặc OAuth (Google)

- Đăng nhập / Đăng xuất / Đổi mật khẩu

- Xem và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân (avatar, số điện thoại, địa chỉ, bio)

- Xem lịch sử giao dịch (mua và bán)

### FR-02: Quản lý sản phẩm

- Đăng sản phẩm mới (tiêu đề, mô tả, hình ảnh, giá, danh mục, tình trạng)

- Tải lên tối đa 5 hình ảnh / sản phẩm

- Sửa, xóa sản phẩm đã đăng

- Đánh dấu sản phẩm là "Đã bán" / "Còn hàng" / "Ẩn"

- Xem tất cả sản phẩm của mình

### FR-03: Tìm kiếm & Khám phá

- Tìm kiếm theo từ khóa (tên sản phẩm, mô tả)

- Lọc theo: danh mục, khoảng giá, tình trạng, địa điểm, ngày đăng

- Sắp xếp theo: mới nhất, giá tăng/giảm, lượt xem

- Phân trang (infinite scroll hoặc pagination)

- Xem chi tiết sản phẩm (ảnh gallery, thông tin người bán, sản phẩm liên quan)

### FR-04: Đặt mua & Giao dịch

- Nhấn "Đặt mua" để tạo đơn hàng pending

- Người bán xác nhận hoặc từ chối đơn

- Tracking trạng thái: Pending → Confirmed → Shipped → Completed / Cancelled

- Lịch sử đơn hàng cho cả buyer và seller

### FR-05: Nhắn tin (Chat)

- Nhắn tin real-time giữa buyer và seller cho từng sản phẩm

- Xem danh sách cuộc hội thoại

- Thông báo tin nhắn mới (badge unread)

### FR-06: Đánh giá & Rating

- Sau khi đơn hàng hoàn thành, buyer đánh giá seller (1–5 sao + nhận xét)

- Xem tổng điểm và danh sách đánh giá trên trang hồ sơ seller

### FR-07: Wishlist & Thông báo

- Lưu sản phẩm yêu thích vào wishlist

- Thông báo hệ thống: đơn hàng mới, tin nhắn mới, đánh giá mới

### FR-08: Admin Panel

- Xem danh sách user, sản phẩm, đơn hàng

- Khóa user vi phạm

- Ẩn / Xóa sản phẩm vi phạm

- Dashboard tổng quan: số liệu thống kê

## 2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

| Loại | Chỉ tiêu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Hiệu năng | Load < 2s | Trang chủ và listing tải dưới 2 giây |
| Bảo mật | JWT + RLS | Xác thực JWT, Row Level Security trên Supabase |
| Khả năng mở rộng | Modular code | Tách biệt services, dễ thêm tính năng mới |
| UX | Responsive | Hoạt động tốt trên mobile và desktop |
| Độ tin cậy | Error handling | Xử lý lỗi graceful, không crash app |

3.  PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG & USE CASE

## 3.1 Các vai trò người dùng (Actors)

| Role | Mô tả | Quyền hạn chính |
| --- | --- | --- |
| Guest | Người dùng chưa đăng nhập | Xem sản phẩm, tìm kiếm, xem hồ sơ seller |
| Buyer | Người mua đã đăng nhập | Đặt mua, nhắn tin, đánh giá, wishlist |
| Seller | Người bán (cũng là Buyer) | Đăng bán, quản lý sản phẩm, xác nhận đơn |
| Admin | Quản trị viên hệ thống | Toàn quyền quản lý user, sản phẩm, đơn hàng |

💡 Lưu ý về Role Trong hệ thống này, một người dùng có thể vừa là Buyer vừa là Seller. Role được xác định theo ngữ cảnh giao dịch, không phải tài khoản riêng biệt. Admin là tài khoản riêng, không tham gia giao dịch.

## 3.2 Use Case Diagram (Bảng mô tả)

| UC# | Use Case | Actor | Điều kiện tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- |
| UC01 | Đăng ký tài khoản | Guest | Chưa có tài khoản |
| UC02 | Đăng nhập | Guest | Đã có tài khoản |
| UC03 | Tìm kiếm sản phẩm | Guest, Buyer, Seller | Không cần đăng nhập |
| UC04 | Xem chi tiết sản phẩm | Guest, Buyer, Seller | Sản phẩm còn hiển thị |
| UC05 | Đăng sản phẩm mới | Seller | Đã đăng nhập, hồ sơ đầy đủ |
| UC06 | Chỉnh sửa / Xóa sản phẩm | Seller | Là chủ sản phẩm |
| UC07 | Đặt mua sản phẩm | Buyer | Đăng nhập, không phải chủ SP |
| UC08 | Xác nhận / Từ chối đơn | Seller | Có đơn pending |
| UC09 | Nhắn tin real-time | Buyer, Seller | Đã đăng nhập, liên quan đến SP |
| UC10 | Đánh giá seller | Buyer | Đơn hàng đã Completed |
| UC11 | Lưu Wishlist | Buyer | Đã đăng nhập |
| UC12 | Xem thông báo | Buyer, Seller | Đã đăng nhập |
| UC13 | Quản lý user/sản phẩm | Admin | Tài khoản admin |

4.  DATABASE SCHEMA

## 4.1 Danh sách bảng

| Tên bảng | Mô tả |
| --- | --- |
| users | Thông tin người dùng (extend từ auth.users của Supabase) |
| categories | Danh mục sản phẩm (Electronics, Fashion, Books, v.v.) |
| products | Thông tin sản phẩm đăng bán |
| product_images | Hình ảnh sản phẩm (1 sản phẩm - nhiều ảnh) |
| orders | Đơn hàng giữa buyer và seller |
| conversations | Cuộc hội thoại giữa 2 người về 1 sản phẩm |
| messages | Tin nhắn trong cuộc hội thoại |
| reviews | Đánh giá seller sau giao dịch |
| wishlists | Danh sách sản phẩm yêu thích của user |
| notifications | Thông báo hệ thống cho user |

## 4.2 Chi tiết Schema

### Bảng: users

| Column | Type | Constraint | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, FK | Tham chiếu auth.users.id của Supabase |
| full_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Tên đầy đủ |
| username | VARCHAR(50) | UNIQUE | Tên người dùng (tùy chọn) |
| avatar_url | TEXT |  | URL ảnh đại diện (Supabase Storage) |
| phone | VARCHAR(15) |  | Số điện thoại |
| bio | TEXT |  | Giới thiệu bản thân |
| location | VARCHAR(200) |  | Địa chỉ / khu vực |
| rating_avg | DECIMAL(3,2) | DEFAULT 0 | Điểm đánh giá trung bình |
| rating_count | INTEGER | DEFAULT 0 | Số lượt đánh giá |
| is_banned | BOOLEAN | DEFAULT false | Admin khóa tài khoản |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Ngày tạo tài khoản |

### Bảng: products

| Column | Type | Constraint | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | ID sản phẩm |
| seller_id | UUID | FK → users | ID người bán |
| category_id | INTEGER | FK → categories | Danh mục |
| title | VARCHAR(200) | NOT NULL | Tên sản phẩm |
| description | TEXT |  | Mô tả chi tiết |
| price | BIGINT | NOT NULL | Giá (VND) |
| condition | ENUM | NOT NULL | new / like_new / good / fair / poor |
| status | ENUM | DEFAULT active | active / sold / hidden / banned |
| location | VARCHAR(200) |  | Địa điểm giao dịch |
| view_count | INTEGER | DEFAULT 0 | Số lượt xem |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Ngày đăng |
| updated_at | TIMESTAMPTZ |  | Ngày cập nhật cuối |

### Bảng: orders

| Column | Type | Constraint | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | ID đơn hàng |
| product_id | UUID | FK → products | Sản phẩm được mua |
| buyer_id | UUID | FK → users | ID người mua |
| seller_id | UUID | FK → users | ID người bán (denormalized) |
| price_at_order | BIGINT | NOT NULL | Giá lúc đặt mua (snapshot) |
| status | ENUM | DEFAULT pending | pending / confirmed / shipped / completed / cancelled |
| note | TEXT |  | Ghi chú của buyer |
| cancelled_by | UUID |  | ID người hủy đơn (nếu có) |
| cancelled_reason | TEXT |  | Lý do hủy |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Ngày đặt |
| updated_at | TIMESTAMPTZ |  | Ngày cập nhật |

5.  ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ TỪNG TÍNH NĂNG

## 5.1 Module Auth — Xác thực & Tài khoản

Mục tiêu Quản lý danh tính người dùng an toàn. Sử dụng Supabase Auth để xử lý email/password và OAuth Google. Mỗi user sau đăng ký tự động tạo bản ghi trong bảng users (trigger SQL).

### Đăng ký (Register)

- Input: email, password, full_name

- Validation: email hợp lệ, password >= 8 ký tự, full_name không rỗng

- Xử lý: Gọi supabase.auth.signUp() → trigger tự tạo bản ghi users

- Output: Email xác nhận gửi đến user, chuyển đến màn hình "Kiểm tra email"

- Error cases: Email đã tồn tại → thông báo rõ ràng

### Đăng nhập (Login)

- Hỗ trợ: Email/Password + Google OAuth

- Xử lý: supabase.auth.signInWithPassword() → trả về session (access_token + refresh_token)

- Token lưu trong localStorage / Supabase auto-manages session

- Nếu is_banned = true → từ chối đăng nhập, hiển thị thông báo

### Quản lý hồ sơ

- Cập nhật: full_name, phone, bio, location, username, avatar

- Upload avatar: Supabase Storage bucket "avatars", tạo signed URL

- Validation username: unique, chỉ chứa chữ thường, số, dấu gạch dưới

## 5.2 Module Products — Quản lý sản phẩm

Mục tiêu Cho phép seller đăng bán và quản lý sản phẩm của mình. Sản phẩm cần có ít nhất 1 hình ảnh, được lưu trong Supabase Storage. Áp dụng Row Level Security để seller chỉ sửa/xóa sản phẩm của chính họ.

### Đăng sản phẩm

- Input: title, description, price, category_id, condition, location, images (1-5 file)

- Validation: title 10-200 ký tự, price > 0, ít nhất 1 ảnh, ảnh < 5MB mỗi file

- Upload ảnh: Supabase Storage bucket "product-images", lưu path vào product_images

- Insert vào products với status = "active"

- Business rule: user bị ban không được đăng sản phẩm

### Sửa sản phẩm

- Chỉ seller chủ sở hữu mới được sửa (kiểm tra seller_id = auth.uid())

- Cho phép thêm/xóa ảnh riêng lẻ (không cần tải lại toàn bộ)

- Không được sửa nếu có đơn hàng đang pending/confirmed cho sản phẩm này

### Xóa sản phẩm

- Soft delete: cập nhật status = "hidden" thay vì xóa thật

- Không được xóa nếu có đơn hàng chưa completed/cancelled

- Ảnh trong Storage xóa sau khi sản phẩm xóa (background job hoặc ngay lúc đó)

### Trạng thái sản phẩm

| Trạng thái | Hiển thị | Ai thay đổi được |
| --- | --- | --- |
| active | Hiện trên listing và search | Seller (mặc định lúc đăng) |
| sold | Hiện nhưng gắn nhãn "Đã bán" | Tự động khi order = completed |
| hidden | Không hiện trên listing | Seller hoặc Admin |
| banned | Không hiện, không thể khôi phục | Chỉ Admin |

## 5.3 Module Search & Discovery

Mục tiêu Người dùng (kể cả chưa đăng nhập) có thể tìm kiếm và duyệt sản phẩm. Tận dụng PostgreSQL Full-text Search và indexes để tối ưu hiệu năng.

### Tìm kiếm full-text

- Sử dụng PostgreSQL to_tsvector() + to_tsquery() cho tiếng Việt

- Tìm theo: title, description

- Fallback: ILIKE nếu full-text không có kết quả

- Kết quả chỉ lấy sản phẩm status = "active"

### Bộ lọc (Filters)

- category_id: chọn một hoặc nhiều danh mục

- price_min / price_max: khoảng giá

- condition: new / like_new / good / fair / poor

- location: lọc theo khu vực (ILIKE "%thành phố%")

- created_after: sản phẩm đăng trong N ngày gần đây

### Phân trang

- Sử dụng cursor-based pagination (keyset pagination) thay vì OFFSET để hiệu quả hơn

- Mỗi trang 20 sản phẩm

- Frontend: Infinite scroll với Intersection Observer API

## 5.4 Module Orders — Đặt mua & Giao dịch

Mục tiêu Quản lý toàn bộ vòng đời của một giao dịch mua bán. Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (race condition khi nhiều người đặt cùng lúc được xử lý bằng DB transaction).

### Quy trình đặt mua

- Buyer nhấn "Đặt mua" trên trang chi tiết sản phẩm

- Hệ thống kiểm tra: sản phẩm active, không phải chủ sở hữu, chưa có order pending/confirmed

- Tạo order với status = "pending", lưu price_at_order (snapshot giá hiện tại)

- Sản phẩm vẫn hiển thị "active" cho đến khi order confirmed

- Gửi thông báo cho seller: "Có đơn hàng mới cần xác nhận"

### Seller xử lý đơn

- Xác nhận: status → "confirmed", sản phẩm chuyển sang "sold" (ẩn khỏi search)

- Từ chối: status → "cancelled", seller nhập lý do, sản phẩm về "active"

- Thời hạn xác nhận: 48 giờ (sau đó auto-cancel nếu muốn mở rộng)

### Hoàn tất giao dịch

- Seller cập nhật: status → "shipped" (đã giao hàng)

- Buyer xác nhận đã nhận: status → "completed"

- Sau khi completed: buyer có thể đánh giá seller (1 lần duy nhất / đơn hàng)

## 5.5 Module Chat — Nhắn tin Real-time

Mục tiêu Cho phép buyer và seller nhắn tin về sản phẩm cụ thể. Sử dụng Supabase Realtime (PostgreSQL LISTEN/NOTIFY) để push tin nhắn mới ngay lập tức không cần polling.

### Cấu trúc conversations

- Mỗi conversation gắn với 1 sản phẩm cụ thể và 2 người dùng (buyer + seller)

- Tự động tạo conversation khi buyer nhắn tin lần đầu về một sản phẩm

- Nếu đã có conversation → dùng lại (không tạo duplicate)

### Realtime với Supabase

- Subscribe channel: supabase.channel("messages").on("INSERT", ...)

- Filter: conversation_id = current conversation

- Khi nhận tin mới: append vào UI mà không cần reload

- Đếm unread: đếm messages chưa read trong conversation của user

## 5.6 Module Reviews — Đánh giá

### Quy tắc nghiệp vụ

- Chỉ buyer của đơn hàng đã "completed" mới được đánh giá

- Mỗi đơn hàng chỉ được đánh giá đúng 1 lần (UNIQUE constraint: order_id)

- Rating: 1-5 sao (bắt buộc), comment: văn bản (tùy chọn)

- Sau khi submit review → tự động tính lại rating_avg và rating_count của seller (trigger SQL)

- Không cho phép sửa hoặc xóa đánh giá sau khi đã submit

6.  LUỒNG XỬ LÝ (FLOW) TỪNG TÍNH NĂNG

## 6.1 Flow: Đăng ký & Đăng nhập

### Luồng Đăng ký Email

| B# | Bước | Chi tiết xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | User điền form | email, password, confirm_password, full_name |
| 2 | Frontend validate | Email format, password >= 8 ký tự, 2 password khớp |
| 3 | Gọi Supabase Auth | supabase.auth.signUp({email, password, options: {data: {full_name}}}) |
| 4 | DB Trigger kích hoạt | INSERT vào public.users với id = new user id |
| 5 | Email xác thực gửi đi | Supabase tự gửi email confirm link |
| 6 | User xác nhận email | Click link → Supabase verify → redirect về app |
| 7 | Đăng nhập session | Supabase tự cấp JWT session sau verify |

### Luồng Đăng nhập

| B# | Bước | Chi tiết xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | User nhập credentials | email + password |
| 2 | Gọi Supabase Auth | supabase.auth.signInWithPassword() |
| 3 | Kiểm tra is_banned | Query users table, nếu true → reject session |
| 4 | Trả về session | access_token (JWT) + refresh_token lưu auto |
| 5 | Lưu user state | Context/Zustand store: user info, role |
| 6 | Redirect | Về trang trước đó hoặc trang chủ |

## 6.2 Flow: Đăng sản phẩm

| B# | Bước | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seller mở form đăng | Route: /sell (yêu cầu auth) |
| 2 | Điền thông tin | title, desc, price, category, condition, location |
| 3 | Chọn ảnh (1-5) | Preview ảnh trước upload, validate size/type |
| 4 | Submit form | Frontend gọi API POST /products |
| 5 | Upload ảnh song song | Promise.all() upload tất cả ảnh lên Storage |
| 6 | Insert products | Tạo bản ghi products với seller_id = auth.uid() |
| 7 | Insert product_images | Lưu các đường dẫn ảnh với product_id vừa tạo |
| 8 | Phản hồi | Redirect đến trang chi tiết sản phẩm vừa đăng |

## 6.3 Flow: Đặt mua sản phẩm

| B# | Bước | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buyer xem sản phẩm | Trang /products/:id, status = active |
| 2 | Nhấn "Đặt mua" | Nếu chưa login → redirect đến login trước |
| 3 | Điền ghi chú (optional) | Note cho seller, địa điểm gặp gỡ |
| 4 | POST /orders | Gửi: product_id, note |
| 5 | Server kiểm tra | product active? buyer ≠ seller? không có order pending? |
| 6 | Tạo đơn hàng | INSERT orders: status=pending, price_at_order=product.price |
| 7 | Notify seller | INSERT notifications cho seller |
| 8 | Phản hồi buyer | Hiện modal "Đặt mua thành công, chờ seller xác nhận" |
| 9 | Seller xem thông báo | Dashboard seller hiện đơn pending mới |
| 10 | Seller xác nhận/từ chối | PATCH /orders/:id → cập nhật status |

⚠️ Xử lý race condition Khi nhiều buyer đặt cùng lúc: sử dụng Supabase RPC (PostgreSQL function) với SELECT FOR UPDATE để lock sản phẩm trong transaction, đảm bảo chỉ 1 đơn pending tồn tại tại một thời điểm.

## 6.4 Flow: Nhắn tin Real-time

| B# | Bước | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buyer nhấn "Nhắn tin" | Trên trang chi tiết sản phẩm |
| 2 | Kiểm tra conversation | SELECT từ conversations: buyer_id + seller_id + product_id |
| 3 | Tạo mới nếu chưa có | INSERT conversations, dùng UPSERT để tránh duplicate |
| 4 | Load tin nhắn cũ | SELECT messages ORDER BY created_at ASC (50 tin gần nhất) |
| 5 | Subscribe Realtime | supabase.channel(conv_id).on(postgres_changes, INSERT) |
| 6 | User gửi tin | INSERT messages: conversation_id, sender_id, content |
| 7 | Realtime push | Supabase broadcast đến channel → cả hai bên nhận ngay |
| 8 | Unsubscribe | Khi unmount component → cleanup subscription |

## 6.5 Flow: Đánh giá Seller

| B# | Bước | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đơn hàng completed | Order status = "completed" |
| 2 | Buyer vào lịch sử đơn | Thấy nút "Đánh giá" bên cạnh đơn hàng |
| 3 | Chọn sao (1-5) | UI: 5 ngôi sao click để chọn |
| 4 | Nhập nhận xét | Textarea tùy chọn, tối đa 500 ký tự |
| 5 | POST /reviews | order_id, rating, comment |
| 6 | Server kiểm tra | order.buyer_id = auth.uid()? order.status = completed? chưa review? |
| 7 | INSERT reviews | Lưu đánh giá với UNIQUE(order_id) |
| 8 | Trigger cập nhật | SQL trigger: UPDATE users SET rating_avg, rating_count |
| 9 | Notify seller | Seller nhận thông báo có đánh giá mới |

7.  API ENDPOINTS

## 7.1 Auth API (Supabase Auth — built-in)

| Method | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/v1/signup | Đăng ký tài khoản mới |
| POST | /auth/v1/token | Đăng nhập email/password |
| POST | /auth/v1/logout | Đăng xuất, hủy session |
| GET | /auth/v1/user | Lấy thông tin user hiện tại |

## 7.2 Custom API (Express Backend)

### Users

| Method | Endpoint | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/users/:id | Public | Xem hồ sơ user |
| PATCH | /api/users/me | Required | Cập nhật hồ sơ cá nhân |
| POST | /api/users/avatar | Required | Upload ảnh đại diện |
| GET | /api/users/:id/products | Public | Danh sách sản phẩm của seller |
| GET | /api/users/:id/reviews | Public | Danh sách đánh giá seller |

### Products

| Method | Endpoint | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/products | Public | Danh sách sản phẩm (có filter, sort, page) |
| GET | /api/products/:id | Public | Chi tiết sản phẩm (tăng view_count) |
| POST | /api/products | Required | Đăng sản phẩm mới |
| PATCH | /api/products/:id | Owner | Cập nhật sản phẩm |
| DELETE | /api/products/:id | Owner | Ẩn sản phẩm (soft delete) |
| GET | /api/products/search | Public | Tìm kiếm full-text |

### Orders

| Method | Endpoint | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/orders | Required | Lịch sử đơn hàng (mua & bán) |
| GET | /api/orders/:id | Required | Chi tiết đơn hàng |
| POST | /api/orders | Required | Tạo đơn hàng mới |
| PATCH | /api/orders/:id/confirm | Seller | Xác nhận đơn |
| PATCH | /api/orders/:id/cancel | Buyer/Seller | Hủy đơn |
| PATCH | /api/orders/:id/ship | Seller | Đánh dấu đã giao |
| PATCH | /api/orders/:id/complete | Buyer | Xác nhận đã nhận |

### Chat & Others

| Method | Endpoint | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/conversations | Required | Danh sách hội thoại |
| POST | /api/conversations | Required | Tạo hoặc lấy conversation |
| GET | /api/conversations/:id/messages | Required | Tin nhắn trong conversation |
| POST | /api/messages | Required | Gửi tin nhắn mới |
| POST | /api/reviews | Required | Gửi đánh giá seller |
| POST | /api/wishlists | Required | Toggle wishlist (thêm/bỏ) |
| GET | /api/wishlists | Required | Danh sách sản phẩm yêu thích |
| GET | /api/notifications | Required | Danh sách thông báo |

8.  TECH STACK & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 8.1 Tech Stack

| Layer | Công nghệ | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite | SPA nhanh, ecosystem phong phú, phù hợp portfolio |
| UI Library | Tailwind CSS + shadcn/ui | Nhanh, đẹp, customizable |
| State | Zustand + React Query | Đơn giản hơn Redux, cache API tự động |
| Backend | Node.js + Express | Quen thuộc, dễ deploy, nhanh prototype |
| Database | Supabase (PostgreSQL) | Auth, Storage, Realtime built-in, free tier tốt |
| Storage | Supabase Storage | Tích hợp sẵn với DB, CDN, signed URLs |
| Realtime | Supabase Realtime | WebSocket tự động, không cần Socket.io riêng |
| Deploy FE | Vercel | Free, CI/CD tự động từ GitHub |
| Deploy BE | Render.com | Free tier, deploy Node.js dễ |

## 8.2 Kiến trúc tổng quan

Kiến trúc Client-Server với BFF Pattern Frontend (React/Vercel) ↔ Backend API (Express/Render) ↔ Supabase (DB + Auth + Storage + Realtime) Lưu ý: Realtime chat bypass qua backend, frontend kết nối Supabase Realtime trực tiếp. Auth token từ Supabase được gửi kèm mọi request đến backend để xác thực.

## 8.3 Cấu trúc thư mục Frontend

| Thư mục / File | Mô tả |
| --- | --- |
| src/components/ | UI components tái sử dụng (Button, Card, Modal...) |
| src/pages/ | Page components (Home, Product, Chat, Profile...) |
| src/hooks/ | Custom hooks (useAuth, useProducts, useChat...) |
| src/services/ | API calls (productService, orderService...) |
| src/stores/ | Zustand stores (authStore, notificationStore...) |
| src/lib/ | Supabase client, axios instance, helpers |
| src/types/ | TypeScript interfaces & types |

9.  KẾ HOẠCH 4 TUẦN CHI TIẾT

📌 Nguyên tắc kế hoạch Làm một mình trong 1 tháng → ưu tiên MVP (Minimum Viable Product) trước. Tuần 1-2: Setup + Core features. Tuần 3: Social features + Polish. Tuần 4: Testing + Deploy. Nguyên tắc: Mỗi ngày commit ít nhất 1 PR. Không scope creep giữa chừng.

## Tuần 1: Setup & Auth & Products (Ngày 1-7)

| Ngày | Task | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup dự án | Khởi tạo React + Vite, Express, Supabase project, GitHub repo, cấu hình ESLint/Prettier |
| 2 | Database setup | Tạo toàn bộ schema SQL trên Supabase, seed dữ liệu categories, cấu hình RLS |
| 3 | Auth UI | Trang Register, Login (form, validation), OAuth Google button |
| 4 | Auth logic | Kết nối Supabase Auth, authStore Zustand, protected routes, auth trigger SQL |
| 5 | Profile page | Trang hồ sơ cá nhân: xem, sửa, upload avatar lên Supabase Storage |
| 6 | Product form | Form đăng sản phẩm: fields, image picker, preview, upload Storage |
| 7 | Product API | Express routes: POST /products, GET /products/:id, PATCH, DELETE |

✅ Milestone Tuần 1 User có thể đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, và đăng sản phẩm mới với hình ảnh. Hệ thống auth hoàn chỉnh.

## Tuần 2: Search, Listing & Orders (Ngày 8-14)

| Ngày | Task | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 8 | Home page | Listing sản phẩm theo lưới, pagination, skeleton loading |
| 9 | Search & Filter | Search bar, bộ lọc (category, price, condition), sort |
| 10 | Product detail | Trang chi tiết: gallery ảnh, thông tin seller, sản phẩm liên quan |
| 11 | Order creation | Nút "Đặt mua", modal confirm, POST /orders, notify seller |
| 12 | Seller dashboard | Quản lý đơn hàng đến: xem, xác nhận, từ chối, lý do |
| 13 | Buyer order history | Lịch sử đơn mua: trạng thái, timeline, xác nhận nhận hàng |
| 14 | My Products page | Seller xem/sửa/xóa sản phẩm của mình, filter theo status |

✅ Milestone Tuần 2 Luồng mua bán cơ bản hoàn chỉnh end-to-end. User có thể tìm, xem, đặt mua và seller có thể xác nhận đơn.

## Tuần 3: Chat, Reviews & Polish (Ngày 15-21)

| Ngày | Task | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 15 | Chat UI | Trang Chat: danh sách conversations, UI chat bubble |
| 16 | Chat Realtime | Kết nối Supabase Realtime, subscribe/unsubscribe, unread badge |
| 17 | Review system | Form đánh giá sao, danh sách đánh giá trên profile, SQL trigger rating |
| 18 | Wishlist & Notifications | Toggle wishlist, trang wishlist, danh sách thông báo |
| 19 | Admin dashboard | Bảng quản lý user, sản phẩm, đơn hàng + thống kê cơ bản |
| 20 | UI/UX polish | Responsive mobile, loading states, empty states, error pages (404, 500) |
| 21 | SEO & Meta | React Helmet: title, description, OG tags cho product pages |

✅ Milestone Tuần 3 App có đầy đủ tính năng social: chat realtime, đánh giá, wishlist, thông báo. UI polish trên cả mobile.

## Tuần 4: Testing, Deploy & Docs (Ngày 22-30)

| Ngày | Task | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 22-23 | Unit tests | Jest: test utils, validators, service functions (coverage >= 60%) |
| 24 | Integration tests | Supertest: test API endpoints chính (auth, products, orders) |
| 25 | Bug fixes | Dọn toàn bộ TODO, sửa bugs từ testing, cleanup console.log |
| 26 | Performance | Lazy loading, image optimization, DB indexes, React.memo |
| 27 | Deploy Backend | Deploy Express lên Render.com, config env variables production |
| 28 | Deploy Frontend | Deploy React lên Vercel, config domain, env vars, CI/CD |
| 29 | Documentation | README.md: hướng dẫn cài đặt, features, screenshots, tech stack |
| 30 | Demo & Review | Quay video demo 3-5 phút, upload README, final review |

🎯 Milestone Cuối — Definition of Done ✓ Tất cả 8 feature modules hoạt động ổn định ✓ Deploy live trên Vercel + Render ✓ README đầy đủ với screenshots và hướng dẫn ✓ Code sạch, không có lỗi console nghiêm trọng ✓ Responsive trên mobile và desktop

10.  RỦI RO & PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

| Rủi ro | Mức độ | Phương án xử lý |
| --- | --- | --- |
| Scope creep: thêm tính năng không cần thiết | Cao | Giữ feature list cố định, không thêm nếu không hoàn thành phần core trước |
| Realtime chat phức tạp hơn dự kiến | Trung bình | Fallback: dùng polling (setInterval 3s) thay vì Realtime nếu cần |
| Upload ảnh chậm / lỗi Storage | Thấp | Resize ảnh client-side trước upload (canvas API), retry logic |
| Race condition đặt mua đồng thời | Trung bình | Dùng PostgreSQL SELECT FOR UPDATE trong transaction Supabase RPC |
| Free tier Supabase giới hạn | Thấp | Tối ưu queries, dùng pagination, tránh N+1 queries |
| Hết thời gian, không đủ 1 tháng | Cao | Ưu tiên theo thứ tự: Auth > Products > Orders > Chat > Reviews > Admin |
| Performance kém khi nhiều ảnh | Thấp | Lazy load ảnh, dùng Intersection Observer, Supabase CDN transform |

## Thứ tự ưu tiên tính năng (nếu thiếu thời gian)

| Ưu tiên | Module | Lý do |
| --- | --- | --- |
| P0 — Bắt buộc | Auth + Products + Orders | Core business logic, thiếu là app không dùng được |
| P1 — Quan trọng | Search + Chat | Trải nghiệm người dùng thiết yếu |
| P2 — Nên có | Reviews + Wishlist | Tăng tín nhiệm và UX |
| P3 — Có thể bỏ | Notifications + Admin | Nice-to-have, có thể làm sau deploy |

🚀 Chúc bạn hoàn thành ReMarket thành công! Stack: React + Express + Supabase ¦ Deploy: Vercel + Render